建设工程勘察合同

「岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探」

工 程 名 称：      什邡市湿地公园建设项目(一期）

工 程 地 点：           什邡市城区

合 同 编 号：

勘察证书等级：      工程勘察专业类（岩土工程（勘察，设计））甲级

发  包  人：             什邡市恒启农业发展有限公司

勘  察  人：

签 定 日 期：

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：  什邡市恒启农业发展有限公司                  （以下简称甲方）

勘察人：                                                 （以下简称乙方）

发包人委托勘察人承担 什邡市湿地公园建设项目(一期） 详勘阶段的岩土工程勘察任务。根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，签定本合同，共同遵守。

第一条：工程概况

1.1工程项目名称：什邡市湿地公园建设项目(一期）

1.2工程建设地点：什邡市城区

1.3工程规模、特征：新建湿地公园占地约300亩，游客接待中心、配套用房及其他附属工程和设备设施等。

1.4 工程勘察任务委托文号、日期：       /

1.5工程勘察内容与技术要求：按《岩土工程勘察规范》（GB50021—2001）（2009年版）和相关规范、标准的要求进行勘察。

1.6承接方式：  竞价中标

1.7勘察工作量：根据《岩土工程勘察规范》GB50021—2001）（2009年版）、相关规范、标准和建筑物特征共布置勘察孔   个、回旋钻孔    米，最终数量以现场实际为准。

第二条： 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料，有勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条: 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料六份，发包人要求增加的份数另行收费。

第四条:开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1本工程的勘察工作预计于 2023年   月    日开工（发包人解决好勘察现场的工作条件和出现的问题，如落实土地征用、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响勘察施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路等）预计于    年   月   日（勘察工作野外作业完成10日内）提交勘察成果资料。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特

殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。

4.2.2本工程勘察费  按竞标价，本工程勘察费：动勘孔     元/个、回旋钻孔    元/米，合同总价根据设计方案具体点位进行测算，工程量最终以勘察实际工作量结算 。勘察人提交正式勘察成果资料15日内并开具增值税专票（6%）后，发包人应支付合同价40%的勘察费；勘察成果经审图合格后提交最终资料15日内并开具增值税专票（6%）后，发包人应支付合同价30%勘察费，工程审计后，发包人按照审定金额应结清剩余勘察费。

第五条:发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。

5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。

5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费 / 元。

5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付  / 元计算加班费。

5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。

5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人另行商定。

5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。

第六条:违约责任

6.1由于发包人原因而造成停、窝工或来回进出场地，工期按实际工日顺延外，不作任何补偿。

6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，须退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，发包人应向勘察人支付已完工程量的勘察费。

6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一作为违约金。

6.6本合同签定后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

第七条:本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签定补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条:其他约定事项：

- 合同签订前，勘察人应按设计方案具体点位进行测算勘察费用总价，且在30日内向发包人缴纳测算总价的10%作为履约保证金。

- （2）勘察人:钻探点所在位置的实际地质情况与勘察报告不符的，按对应比例扣除该项目勘察费（不符钻探点个数/钻探点总数×勘察费总价款)，项目超过1/3的钻探点所在位置的实际地质情况与勘察报告不符的，不支付该项目勘察费，并由行业主管部门依据相关规定进行处理。

（3）因勘察失误引起工程变更造价增加施工合同价5%(含）以上10%(不含）以下的，不支付30%的勘察费;因勘察失误引起工程变更造价增加施工合同价10%(含）以上的、引起工程反复变更的、或出具虚假地勘报告和虚假处理意见的，不支付该项目勘察费。因勘察原因造成损失的应要求其等额赔偿，并由行业主管部门依据相关规定进行处理。

（4）因勘察人原因导致工作文件未正确反映不同地质结构层和地下水位的高程、如勘察成果资料中存在缺失情况时，又不进行补测，不支付20%勘察费。不参加与工程勘察有关的技术讨论会议或未按规定参与施工过程中的相关验收工作，不支付10%的勘察费。

（5）本工程如遇设计方案发生变更，按竞价文件报价函中的单孔价格计算变更后的勘察费。

第九条:本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

第十条:本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式   4  份，发包人   2  份、勘察人  2  份。

本页无正文

发包人名称：什邡市恒启农业发展有限公司    勘察人名称：

（盖章）                            （盖章）

法定代表人： （签字）             法定代表人：（签字）

委托代理人： （签字）             委托代理人：（签字）

住    所：什邡市济开发区南区         住    所：

沱江路1号

邮政编码：618400                  邮政编码：

电   话：0838-6061306             电    话：

传   真：                         传    真：

开户银行：长城华西银行开发区支行     开户银行：

银行帐号：1203130000000730        银行帐号：