第五章  采购项目技术（服务）、商务和合同重要条款等要求

一、项目概述

为迎接第七届全国文明城市评选，助力什邡市建设全国文明城市，本期项目对什邡市交通进行全面改善，营造文明有序的道路交通环境，创建什邡文明交通新面貌。什邡市智慧交通旨在通过综合运用视频技术、雷达技术、大数据等前沿技术，充分感知人、车、路、环境等交通要素，实现信息采集全面化、交通管控协调化、交通发布人性化。有效提升道路交通管控能力，提高路网通行效率，保障道路交通安全，形成对道路交通服务体系和智慧城市的有效支撑，实现什邡市人、车、路与环境的协调发展。

本项目拟采购什邡市智慧城市建设项目（一期）—智慧交通项目监理。

二、项目目标

根据《信息技术服务监理规范》（GB/T 19668 2014-2019）、财政部关于印发《政务信息系统政府采购管理暂行办法》的通知（财库〔2017〕210号）、国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知（国办发〔2019〕57号)等文件，为了规避建设风险，在本项目建设中有必要引入第三方专业机构开展信息系统工程监理工作，以此来保证建设质量和进度达到业主单位的目标。

三、监理服务内容及要求

根据本项目建设的总体技术规范及要求，监理机构应有针对性的为本次建设的内容，按事前、事中和事后三阶段开展监理工作，在质量控制、投资控制、进度控制、合同管理、文档管理和协调工作等方面。

1、项目实施阶段监理工作内容

1.1 质量控制

与业主单位协商，明确项目里程碑节点和审查方式；

审查承建单位项目开工手续，形成专题监理报告报业主单位；

审查承建单位提供的服务人员齐备情况，并对检查结果做出记录，报业主单位；

在复核过程中，如发现存在重大质量隐患，应形成专题监理报告报业主单位，并向承建单位下发停工令；

1.2 进度控制

- 审查承建单位提交的项目主计划和阶段性工程实施计划与实际施工进度的符合性，形成专题监理报告报业主单位；

- 审查项目延期申请和批复手续的完备性，对未按期完成又不具备延期手续的，形成专题监理报告报业主单位；

- 审查进度纠偏措施的合理性和执行情况，签发监理通知单并报业主单位。

1.3 投资控制

- 审核承建单位提交的项目阶段性报告和付款申请，签署工程款支付监理意见，报业主单位批准；

- 审查工程质量、进度和投资等方面的变动，协助业主编制变更管理制度；

- 审查承建单位提出的索赔申请和执行情况。

1.4 合同管理

- 监督合同执行情况，里程碑节点完成后向业主单位提交监理报告；

- 及时协调合同纠纷，公正地调查分析，提出监理意见。

1.5 文档管理

- 妥善管理项目实施阶段中所产生的各项工程管理资料和技术文档等文件；

- 审查参建单位各方共同参与的过程和活动产生的工程记录文件，检查各方签认情况；

- 审查承建单位的管理工程文档。

1.6 沟通协调

- 协调业主单位和承建单位共同建立项目实施阶段的协调机制；

- 协调业主单位和承建单位对工程变更的范围和内容达成一致；

- 协调业主单位和承建单位对索赔意见达成一致；

2、项目验收阶段监理工作内容

2.1 质量控制

- 审查承建单位提交的验收申请，审核验收条件的达成情况并签署监理意见，报业主单位批准；

- 协助业主单位对验收中发现的质量问题进行评估，以监理通知单的形式告知承建单位整改要求；

- 审查承建单位根据整改要求提出的整改方案，并复核整改结果；

- 协助业主单位组织最终验收；

- 对项目中的关键性技术指标，要求承建单位出具测试报告，并检查报告结论；

- 督促承建单位开展通过验收后的系统试运行工作，并审查承建单位解决试运行中出现的各种质量问题情况；

2.2 进度控制

- 审查承建单位提交的验收计划和验收实施的符合性，形成专题监理报告报业主单位；

- 要求业主单位和承建单位以初验合格报告作为启动试运行的依据，以终验合格报告作为工程验收结束的依据。

2.3 投资控制

- 审核承建单位提交的验收款付款申请，形成监理意见报业主单位批准；

2.4 合同管理

- 监督合同执行情况，向业主单位提交监理报告；

- 协助业主单位和承建单位签署其他补充协议。

2.5 文档管理

- 妥善管理项目验收阶段中所产生的各项工程管理资料和技术文档等文件；

- 整理本项目全部监理文档，并提交业主单位签收。

2.6 沟通协调

- 协调业主单位和承建单位在验收计划、验收目标、验收范围、验收方法和验收标准等方面达成一致，并经各方签认；

- 协助业主单位组织召开验收会议，形成会议纪要并由参会各方签认。

四、商务要求

1、服务期限：严格按照什邡市智慧城市建设项目（一期）—智慧交通项目建设期限进行工程监理（总建设期180天，其中城区部分需在合同签订后60日历天内完成）。

2、服务地点：什邡市恒基建设投资发展有限公司指定地点。

3、考核（验收）标准和方法：严格按照国家有关规定、采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺以及合同条款的要求进行验收。

4、付款方式：合同签订生效后，成交供应商向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料、请款申请后20个工作日内，采购人支付成交供应商服务费总额的50%；项目通过初步验收合格后，成交供应商向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料、请款申请后20个工作日内，采购人支付成交供应商服务费的30%；项目通过最终验收合格后，成交供应商向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料、请款申请后20个工作日内，采购人支付成交供应商服务费的20%。